

**ЩАСЛИВЦЕВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

 **РІШЕННЯ**

**№57**

03.05.2019

Про стан підготовки до

курортного сезону пляжу

в с. Щасливцеве (вул. Набережна, 24-Є)

та прилеглої території за адресами: с. Щасливцеве

вул. Набережна, 24- В, вул. Набережна, 24- Г,

вул. Набережна, 24- Д

 Заслухавши та обговоривши інформацію директора КП «МАКС-ІНВЕСТ» Сальникова О.В. про стан підготовки до курортного сезону пляжу в с. Щасливцеве(вул. Набережна, 24-Є) та прилеглої території за адресами: с. Щасливцеве вул. Набережна, 24- В, вул. Набережна, 24- Г, вул. Набережна, 24- Д , керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Щасливцевської сільської ради

ВИРІШИВ:

1.Інформацію про роботу комунального підприємства «МАКС-ІНВЕСТ», прийняти до відома.

2. Роботу комунального підприємства «МАКС-ІНВЕСТ», Щасливцевської сільської ради по підготовці до курортного сезону пляжу с. Щасливцеве(вул. Набережна, 24-Є) та прилеглої території за адресами: с. Щасливцеве вул. Набережна, 24- В, вул. Набережна, 24- Г, вул. Набережна, 24- Д визнати незадовільною.

3.Директору КП «МАКС-ІНВЕСТ» Сальникову О.В. доповісти про хід виконання процедури по пред′явленню претензій до виробника тротуарної плитки, яку укладено за адресами: с. Щасливцеве вул. Набережна, 24- В, вул. Набережна, 24- Г, вул. Набережна, 24- Д.

4.Закінчити укладання тротуарної плитки на території пляжу за адресою: с. Щасливцеве вул. Набережна, 24- Є до 26.05.2019 року.

5.Провести поточний ремонт лавок в парку с. Щасливцеве до 26.05.2019 року.

6.Впорядкувати територію пляжу в с. Щасливцеве(вул. Набережна, 24-Є) та прилеглої території за адресами: с. Щасливцеве вул. Набережна, 24- В, вул. Набережна, 24- Г, вул. Набережна, 24- Д відповідно до санітарних норм, провести грейдерування пляжу, встановити сміттєві контейнери, провести демонтаж металевої ємності(бочки) за адресою: с. Щасливцеве вул. Набережна, 24- Д.

7.Впорядкувати розміщення тимчасових споруд за адресами: с. Щасливцеве вул. Набережна, 24- В, вул. Набережна, 24- Г, вул. Набережна, 24- Д відповідно до схеми благоустрою.

8. Директору КП «МАКС-ІНВЕСТ» Сальникову О.В. доповісти про стан виконання пунктів 3,4,5,6 та 7 на черговому засіданні виконкому.

4.Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти на голову виконкому Плохушко В.О.

Сільський голова В.ПЛОХУШКО