

**ЩАСЛИВЦЕВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

 **РІШЕННЯ**

**№78**

28.05.2019

Про виконання рішення

Виконавчого комітету Щасливцевської

сільської ради №57 від 03.05.2019 року

 Заслухавши та обговоривши інформацію директора КП «МАКС-ІНВЕСТ» Сальникова О.В. про виконання рішення Виконавчого комітету Щасливцевської сільської ради №57 від 03.05.2019 року «Про стан підготовки до курортного сезону пляжу(вул. Набережна, \*\*\*) в с. Щасливцеве та прилеглої території за адресами: с. Щасливцеве вул. Набережна, \*\*\*, вул. Набережна, \*\*\*, вул. Набережна, \*\*\*» , керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Щасливцевської сільської ради

ВИРІШИВ:

1.Інформацію про виконання рішення Виконавчого комітету Щасливцевської сільської ради №57 від 03.05.2019 року «Про підготовки до курортного сезону пляжу(вул. Набережна, \*\*\*) в с. Щасливцеве та прилеглої території за адресами: с. Щасливцеве вул. Набережна, \*\*\*, вул. Набережна, \*\*\*, вул. Набережна, \*\*\*» прийняти до відома.

2. Роботу комунального підприємства «МАКС-ІНВЕСТ», Щасливцевської сільської ради по виконанню рішення Виконавчого комітету Щасливцевської сільської ради №57 від 03.05.2019 року «Про підготовки до курортного сезону пляжу(вул. Набережна, \*\*\*) в с. Щасливцеве та прилеглої території за адресами: с. Щасливцеве вул. Набережна, \*\*\*, вул. Набережна, \*\*\*, вул. Набережна, \*\*\*» визнати недостатньою.

3.Директору КП «МАКС-ІНВЕСТ» Сальникову О.В. закінчити встановлення вбиралень, душових, роздягалень, сміттєвих контейнерів, урн на території пляжу(вул. Набережна, \*\*\*) в с. Щасливцеве та прилеглої території за адресами: с. Щасливцеве вул. Набережна, \*\*\*, вул. Набережна, \*\*\*, вул. Набережна, \*\*\*» до 01.06.2018 року.

4. Директору КП «МАКС-ІНВЕСТ» Сальникову О.В. встановити зелені зони за адресами: с. Щасливцеве вул. Набережна, \*\*\*, вул. Набережна, \*\*\*, вул. Набережна, \*\*\* відповідно до схеми благоустрою в термін до 27.06.2019 року.

5.Дозволити проводити виконання будівельних робіт з підвищеним рівнем шуму з 01.06.2019 року на території пляжу(вул. Набережна, \*\*\*) в с. Щасливцеве та прилеглої території за адресами: с. Щасливцеве вул. Набережна, \*\*\*, вул. Набережна, \*\*\*, вул. Набережна, \*\*\*» з 20 год. 00 хв. по 22 год. 00 хв.

6. Розпочати роботу громадських вбиралень на території пляжу(вул. Набережна, \*\*\*) в с. Щасливцеве та прилеглої території за адресами: с. Щасливцеве вул. Набережна, \*\*\*, вул. Набережна, \*\*\*, вул. Набережна, \*\*\*» з 01.06.2019 року.

7.Впорядкувати документацію щодо оформлення пункту базування маломірних (малих) суден №24(причалу) за адресою: с. Щасливцеве вул. Набережна, \*\*\* до 15.06.2019 року.

8.Закінчити фарбування опор вуличних ліхтарів та спортивного майданчика на території пляжу(вул. Набережна, \*\*\*) в с. Щасливцеве до 01.06.2019 року.

9. Директору КП «МАКС-ІНВЕСТ» Сальникову О.В. доповісти про стан виконання пунктів 3,4,5,6,7 та 8 на наступному засіданні виконкому.

10.Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти на голову виконкому Плохушко В.О.

Сільський голова В.ПЛОХУШКО